PROJEKT

Program poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice, grudzień 2017 roku

REGULAMIN NABORU ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Spis treści

Słownik pojęć	3

Rozdział 1. Przepisy ogólne	4

Rozdział 2. Informacje o przeznaczeniu grantów	5

Rozdział 3. Definicja Grantobiorcy oraz miejsca realizacji inwestycji	7

Rozdział 4. Kryteria i termin wyboru Grantobiorców	8

Rozdział 5. Tryb aplikowania o granty	11

Rozdział 6. Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od Grantobiorcy oraz jej weryfikacja	12

Rozdział 7. Sposób realizacji zamówień przy realizacji inwestycji	13

Rozdział 8. Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów	13

Rozdział 9. Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego	13

Rozdział 10. Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w tym w okresie trwałości	13

Rozdział 11. Warunki i tryb przyznania grantu jako pomocy publicznej	15

Rozdział 12. Przetwarzanie danych osobowych w projekcie	15

Rozdział 13. Postanowienia końcowe	16

Rozdział 14. Załączniki do regulaminu	16

# Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady naboru oraz realizacji Projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

- Projekcie – rozumie się przez to Projekt grantowy, w którym Grantodawca udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego Projektu przez Grantobiorców, zgodnie z art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej.

- Ustawie wdrożeniowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).

- IOK – Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego), do której składany będzie wniosek o dofinansowanie opracowany przez Gminę Czechowice-Dziedzice w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- Grancie  – rozumie się przez to bezzwrotne środki finansowe, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcę na podstawie umowy o powierzeniu grantu na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.

- Grantodawcy – rozumie się przez to Gminę Czechowice-Dziedzice udzielającą grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez Grantobiorców.

- Grantobiorcy – rozumie się przez to osobę zamieszkałą na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z zamieszkałym budynkiem, dla którego planowany jest montaż mikroinstalacji OZE w ramach Projektu) położoną na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, jednocześnie spełniającą warunki określone w niniejszym regulaminie (Rozdział 3 Regulaminu), której Gmina Czechowice-Dziedzice udziela grantu zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu.

- Mieszkańcu – rozumie się przez to potencjalnego Grantobiorcę, który składa dokumenty zgłoszeniowe w ramach Projektu grantowego.

- Mikroinstalacji OZE – rozumie się przez to instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kWp, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub instalację odnawialnego źródła energii o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

- Inwestycji – rozumie się przez to zakup i montaż mikroinstalacji OZE.

- Odnawialnych źródłach energii (OZE) – rozumie się przez to niekopalne źródła energii obejmujące energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię otrzymywaną z biomasy.

- Budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

- Budynku niemieszkalnym – rozumie się przez to budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, altana ogrodowa, budynek inwentarski, posadowiony na posesji Mieszkańca, na którym może być wykonana Inwestycja w mikroinstalację OZE produkującą energię cieplną lub elektryczną na potrzeby Budynku mieszkalnego zgłoszonego do udziału w Projekcie.

- Deklaracji udziału w Projekcie – rozumie się przez to oświadczenie Mieszkańca o woli przystąpienia do udziału w Projekcie sporządzone w formie pisemnej, zawierające między innymi informacje na temat preferowanej instalacji.

- Umowa o powierzeniu grantu – rozumie się przez to umowę pomiędzy Grantobiorcą i Grantodawcą określającą w szczególności przedmiot umowy, zadania Grantobiorcy objęte grantem, kwotę grantu i wkładu własnego, okres realizacji umowy o powierzenie grantu, warunki przekazania i rozliczenia grantu, kwestie związane z pomocą publiczną oraz przetwarzaniem danych osobowych.

- Weryfikacji technicznej - rozumie się przez to wizję lokalną budynku mieszkalnego i/lub niemieszkalnego polegającą na sprawdzeniu możliwości montażu zgłoszonego (w ramach naboru dokumentów zgłoszeniowych) do Projektu mikroinstalacji OZE oraz w efekcie opracowaniu projektu koncepcyjno-technicznego oraz dokumentu – obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku w przypadku montażu kotła na biomasę lub pompy do c.o. wraz z c.w.u. Weryfikacja techniczna, której efektem są opisane dokumenty, musi być wykonana przez osobę z uprawnieniami instalatora co najmniej jednego rodzaju instalacji OZE wydanymi przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

- c.w.u. – rozumie się przez to centralną wodę użytkową.

- c.o. – rozumie się przez to centralne ogrzewanie.

- Dokumenty zgłoszeniowe – rozumie  się przez to komplet dokumentów określonych w § 11 pkt. 3 Regulaminu.

- Trwałość Projektu – czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę Czechowice-Dziedzice, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania. Mieszkaniec zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem komunikatu na stronie www.czechowice-dziedzice.pl o dacie zakończenia okresu trwałości Projektu.

# Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.1. Celem Gminy Czechowice-Dziedzice (zwanej dalej Grantodawcą) jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie na realizację Projektu grantowego w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Regulamin realizacji projektu grantowego stanowi załącznik do Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”, w ramach którego udzielana będzie dotacja celowa na zadanie polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii pochodzących ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

§ 2.1. Niniejszy regulamin określa procedury realizacji Projektu grantowego, w tym w szczególności:

- informacje o przeznaczeniu grantów,

- kryteria i termin wyboru Grantobiorców,

- tryb aplikowania o granty,

- informacje o trybie rozliczania i wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od Grantobiorcy oraz sposób jej weryfikacji,

- zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego, naruszenia trwałości,

- zasady dotyczące systemu monitorowania i kontroli Grantobiorców (w tym w okresie trwałości),

- zasady dotyczące informacji i promocji Projektu

- zasady sprawozdawania pomocy publicznej (udzielonej Grantobiorcom),

- sposób weryfikowania kwalifikowalności podatku VAT Grantobiorców.

§ 3.1. Projekt grantowy, polega na udzielaniu grantów mieszkańcom Gminy Czechowice-Dziedzice na zakup oraz montaż mikroinstalacji OZE.

2. Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

3. Projekt realizowany będzie przez Gminę Czechowice-Dziedzice wyłącznie w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

4. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2020-2021 pod warunkiem, o którym mowa w ust. 3.

§ 4.1. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Grantodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. O zmianach, o których mowa w ust. 2 Grantobiorcy będą informowani poprzez publikację zmian na stronie internetowej Gminy Czechowice-Dziedzice.

# Rozdział 2.
Informacje o przeznaczeniu grantów

§ 5.1. Granty udzielane będą na zakup i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w postaci:

- instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,

- instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,

- pompy powietrznej do c.o. oraz c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u.,

- pompy powietrznej do c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,

- pompy gruntowej do c.o. oraz c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u.,

- kotła na biomasę przeznaczonego do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u.

2. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w deklaracji udziału w Projekcie oraz w umowie o powierzenie grantu. Wzór deklaracji udziału stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 6.1. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie o OZE.

§ 7.1. Wysokość grantu dla Grantobiorcy na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 5 ust. 1 nie może przekroczyć 95% kosztów kwalifikowanych Inwestycji.

2. Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez Grantobiorców to wydatki dotyczące nabycia mikroinstalacji OZE (w tym m.in. koszty urządzeń, niezbędnej armatury, konstrukcji wsporczych wchodzących w skład zintegrowanych systemów montażu urządzeń, materiałów montażowych, prac budowlanych związanych z jej montażem) o parametrach minimum upublicznionych na stronie internetowej Gminy Czechowice-Dziedzice. Wydatki kwalifikowane nie mogą przekroczyć wartości wynikających z § 7 ust. 5 Regulaminu.

3. Do kosztów niekwalifikowanych należą w szczególności:

- koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego odnawialnego źródła ciepła lub energii elektrycznej,

- przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej c.o. i elektrycznej;

- w przypadku wymiany źródła ciepła: wkładu kominowego, instalacji nawiewnych oraz wywiewnych w kotłowni,

- koszty robót towarzyszących (np.: wymiana części pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych dachu/budynku);

4. Do oceny kwalifikowalności wydatków w ramach grantu mają zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Wytyczne zawarte w Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 oraz Zasady w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa.

5. Maksymalne koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE mogą wynieść:

1)	Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – przyjęto średnią kwotę przypadającą na 1kWp 4.837,96 zł netto,

2)	Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – do 12.050,93 zł netto,

3)	Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – do 37.073,17 zł netto,

4)	Pompa powietrzna do c.w.u. – do 7.916,66 zł netto,

5)	Pompa gruntowa do c.o. oraz c.w.u. – do 54.065,04 zł netto,

6)	Kocioł na biomasę – do 14.060,00 zł netto.

6. Stawka podatku VAT uzależniona jest od miejsca montażu mikroinstalacji OZE, a mianowicie:

1)	8% w przypadku montażu instalacji funkcjonalnie związanej z obiektami budownictwa mieszkaniowego o powierzchni do 300 m2,

2)	23% w przypadku montażu instalacji funkcjonalnie związanej z obiektami budownictwa mieszkaniowego o powierzchni powyżej 300 m2.

7. Grantodawca nie określa minimalnej wartości kwoty wnioskowanego grantu.

8. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny i będzie w całości ponoszony przez Grantobiorcę.

9. Zakres kosztów kwalifikowanych ustalony zostanie na podstawie wyników przeprowadzonych weryfikacji technicznych obiektów z uwzględnieniem zapisów § 7 pkt. 5 Regulaminu.

10. Wartość przekazanych środków w ramach grantu zależna będzie od kwoty wnioskowanego grantu.

§ 8.1. Dla mikroinstalacji OZE określa się następujące limity i ograniczenia:

  - Instalacja pompy do c.o. wraz z c.w.u. może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja lub w budynkach dla których wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wynosi nie więcej niż 60 kWh/m² rok.

  - Instalacja pompy gruntowej może być wykonana wyłącznie w przypadku przedłożenia przez Mieszkańca projektu robót geologicznych, który zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze jest wymagany w sytuacji, gdy wykonuje się otwory na obszarach górniczych albo poza nimi o głębokości powyżej 30 m w celu wykorzystania ciepła ziemi. Taka instalacja będzie musiała być również zgłoszona do Starostwa Powiatowego. Projekt należy przedłożyć w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

  - Zakwalifikowanie budynku zgłoszonego do montażu kotła na biomasę lub pompy do c.o. wraz z c.w.u. możliwe będzie po pozytywnej weryfikacji technicznej budynku. Ostateczna decyzja o możliwości montażu oraz przyznanej mocy urządzenia zostanie podjęta w trakcie weryfikacji technicznej. Obligatoryjnie musi zostać przedłożony do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach dokument – obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku, podpisany przez osobę uprawnioną. Dokument należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w terminie do 30 dni od dnia złożenia Deklaracji udziału w Projekcie.

  - Wymianie źródła ogrzewana na kocioł na biomasę podlegać mogą wyłącznie kotły i piece opalane węglem lub olejem. Grantu nie udziela się na wymianę ogrzewania gazowego. Nie ma również możliwości pozostawienia istniejącego źródła energii cieplnej (np. kotła węglowego) jako równoległego do montowanego kotła na biomasę.

  - Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę (np. montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła).

  - Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na mikroinstalację OZE.

  - Rzeczy i prawa powstałe w wyniku realizacji projektu, nie mogą podlegać obciążeniu na rzecz podmiotów niebędących stronami umowy, w trakcie realizacji projektu oraz do czasu upływu okresu trwałości projektu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której następuje zmiana właściciela nieruchomości. Zastosowanie mają wtedy zapisy § 20 pkt 8.

# Rozdział 3.
Definicja Grantobiorcy oraz miejsca realizacji inwestycji

§ 9.1. Grantobiorca jest osobą zamieszkałą na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz osobą posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z zamieszkałym budynkiem, dla którego planowany jest montaż mikroinstalacji OZE w ramach Projektu) położoną na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

2. Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością:

  - własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie właściciel;

  - współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać dokumenty zgłoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy również małżeństw nie posiadających udokumentowanej rozdzielności majątkowej (w sytuacji, kiedy jeden ze współmałżonków jest właścicielem nieruchomości i jednocześnie małżeństwo nie posiada udokumentowanej rozdzielności majątkowej dokumenty zgłoszeniowe podpisują obie osoby);

  - inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością – pod warunkiem, że obejmuje co najmniej okres trwałości projektu (min. do 31.12.2027 r.) dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomością;

3. Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Czechowice-Dziedzice z tytułu należności podatkowych (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu). Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.

4. Grantobiorca to osoba, której nieruchomość nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.

5. Grantobiorca to osoba posiadająca uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie Inwestycja.

6. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

7. Grantobiorca to osoba, która wyrazi wstępną zgodę na udział w spółdzielni energetycznej/ klastrze energetycznym, który może powstać w wyniku realizacji projektu grantowego.

§ 10.1. Budynki mieszkalne i niemieszkalne, na których realizowana będzie Inwestycja muszą spełniać wymogi określone w paragrafie 10 pkt. 2 oraz 3.

2. Dach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem (azbestem).

3. Wykonanie Inwestycji nie jest możliwe na budynkach będących w trakcie budowy.

# Rozdział 4.
Kryteria i termin wyboru Grantobiorców

§ 11.1. Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartego naboru z zachowaniem bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur w oparciu o kryteria wyboru Grantobiorców, o których mowa w § 12 Regulaminu.

2. Nabór Grantobiorców prowadzony będzie przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

3. Nabór Grantobiorców przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe. Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:

- Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

- Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

- Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa).

- Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.

- uchylony

- uchylony

- Projekt koncepcyjno-techniczny,

- Dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (w przypadku pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. i kotłów na biomasę).

4. Ogłoszenia dotyczące projektu i naboru Grantobiorców zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Czechowice-Dziedzice, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach mieszczącego się pod adresem: Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

5. Nabór dokumentów zgłoszeniowych prowadzony będzie w terminie określonym Zarządzeniem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice i będzie trwał nie krócej niż 30 dni.

6. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać w wersji papierowej  (oryginalnie podpisanej) w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w godzinach pracy Urzędu lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą platformy ePUAP.

7. Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub poza terminem określonym Zarządzeniem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, nie będą rozpatrywane.

8. Grantodawca zastrzega, iż może ogłosić więcej niż jeden nabór Grantobiorców lub unieważnić nabory przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do IOK i rozpocząć nabór po podpisaniu umowy o dofinansowanie, jeśli będzie to wynikało z wytycznych lub zaleceń IOK.

9. W trakcie naboru Grantobiorcy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych na temat Projektu, które zaplanowano w terminach: …….

§ 12.1. Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej z uwzględnianiem wyników weryfikacji technicznej budynku.

2. Ocena formalna nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

| Lp. | Kryterium | Definicja | Sposób weryfikacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin złożenia dokumentów zgłoszeniowych | Dokumenty zgłoszeniowe złożono w terminie określonym w Regulaminie. | 0/1 |
| 2 | Kwalifikowalność Grantobiorcy | Dokumenty zgłoszeniowe zostały złożone przez Mieszkańca spełniającego definicję Grantobiorcy w rozumieniu Regulaminu. | 0/1 |
| 3 | Kwalifikowalność Inwestycji oraz budynku | Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą mikroinstalacji OZE określonych w Regulaminie wraz ze wszystkimi ograniczeniami i limitami określonymi w Regulaminie. Dokumenty zgłoszeniowe dotyczą rodzaju budynków określonych w Regulaminie. | 0/1 |
| 4 | Kompletność dokumentów zgłoszeniowych | Grandobiorca złożył kompletne dokumenty, zgodnie z listą dokumentów określoną w § 11 pkt. 3. Przy ocenie uwzględnia się zasadę przedstawioną w § 12 pkt.4. | 0/1 |
| 5 | Forma wniesienia dokumentów zgłoszeniowych | Grantobiorca złożył kompletne dokumenty podpisane przez upoważnioną osobę/osoby w sposób wskazany w Regulaminie. | 0/1 |

3. Weryfikacja kryteriów formalnych ma charakter oceny „0-1”. Niespełnienie przez Grantobiorcę co najmniej jednego z kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem dokumentów zgłoszeniowych, przy czym każdemu ze zgłoszonych Grantobiorców przysługuje jednokrotna możliwość poprawy i uzupełnienia złożonej dokumentacji zgłoszeniowej.

4. Weryfikacja kryteriów formalnych nastąpi dwukrotnie. Raz po złożeniu deklaracji udziału w Projekcie wraz z załącznikami oraz po raz drugi po dokonaniu weryfikacji technicznej obiektu i opracowaniu projektu koncepcyjno-technicznego i dokumentu zawierającego obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (w przypadku pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. i kotłów na biomasę).

5. Po pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w § 11 pkt. 3 pkt. 1) do 6) Regulaminu nastąpi weryfikacja techniczna budynku mieszkalnego i/lub niemieszkalnego przez Podmiot/Osobę upoważniony przez Gminę Czechowice-Dziedzice.

6. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu możliwości montażu instalacji w danej lokalizacji. Wynikiem weryfikacji będzie projekt koncepcyjno-techniczny oraz dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (w przypadku pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. i kotłów na biomasę).

7. Projekt koncepcyjno-techniczny oraz dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (w przypadku pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. i kotłów na biomasę) będzie sporządzony i podpisany przez osobę z uprawnieniami instalatora co najmniej jednego rodzaju instalacji OZE wydanymi przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Kopię uprawnień będzie załączona do Projektu koncepcyjno-technicznego.

8. Mieszkańcy składający komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu deklarują pokrycie kosztów przygotowania koncepcji technicznej w wysokości 200,00 zł netto + podatek VAT 23%.. Płatność o której mowa w niniejszym punkcie zostanie dokonana na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice, po zakwalifikowaniu formalnym Grantobiorcy na konto nr 68 10201390 0000 68 02 0024 9680 prowadzone w Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała dla Gminy Czechowice-Dziedzice. Płatności należy dokonać w ciągu 5 dni od uzyskania informacji o pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zgłoszeniowych.

9. Mieszkańcy składający komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu deklarują pokrycie kosztów przygotowania dokumentu zawierającego obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (w przypadku pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. i kotłów na biomasę) w wysokości 185,00 zł netto + podatek VAT 23%. Płatność o której mowa w niniejszym punkcie zostanie dokonana na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice, po zakwalifikowaniu formalnym Grantobiorcy na konto nr 68 10201390 0000 68 02 0024 9680 prowadzone w Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała dla Gminy Czechowice-Dziedzice. Płatności należy dokonać w ciągu 5 dni od uzyskania informacji o pozytywnej ocenie formalnej dokumentów zgłoszeniowych.

10. W przypadku braku możliwości udzielania grantów przez Grantodawcę Mieszkańcy nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Grantodawcy w związku z poniesionymi wydatkami na etapie weryfikacji technicznej budynków.

11. Po weryfikacji technicznej wszystkich lokalizacji upubliczniona zostanie ostateczna lista potencjalnych Grantobiorców.

12. W sytuacji, kiedy suma kosztów kwalifikowanych wynikających ze złożonych dokumentów zgłoszeniowych będzie przekraczać dostępną dla Grantodawcy kwotę, nastąpi dodatkowo ocena merytoryczna złożonych dokumentów zgłoszeniowych w oparciu o poniższe kryteria:

| Lp. | Kryterium | Sposób weryfikacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość szacowanej redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery [t/rok] | Deklaracje udziału w projekcie, ocenione formalnie pozytywnie, zostaną uszeregowane od najniższej do najwyższej wartości, według szacowanej wielkości redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery, obliczonej na podstawie Szacowania efektu ekologicznego, opracowanego dla każdej ocenionej formalnie pozytywnie deklaracji udziału w projekcie. Szacowanie efektu ekologicznego przeprowadzone zostanie przez Gminę Czechowice-Dziedzice. |
| 2 | Wielkość szacowanej redukcji emisji pyłu PM10 [t/rok] | Deklaracje udziału w projekcie, ocenione formalnie pozytywnie, zostaną uszeregowane od najniższej do najwyższej wartości, według szacowanej wielkości redukcji emisji pyłu PM10 odprowadzanego do atmosfery, obliczonej na podstawie Szacowania efektu ekologicznego, opracowanego dla każdej ocenionej formalnie pozytywnie deklaracji udziału w projekcie. Szacowanie efektu ekologicznego przeprowadzone zostanie przez Gminę Czechowice-Dziedzice. |

13. W przypadku uzyskania takiego samego efektu ekologicznego w kryterium 1, o którym mowa w ust. 12, o kolejności na listach, o których mowa w ust. 14 decydować będzie wielkość szacowanej redukcji emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiego samego efektu ekologicznego w kryterium 1 i w kryterium 2, o których mowa w ust. 12, o kolejności na listach, o których mowa w ust. 14 decydować będzie kolejność zgłoszeń.

14. Wynikiem przeprowadzonej oceny merytorycznej będzie powstanie listy podstawowej oraz rezerwowej potencjalnych Grantobiorców.

15. Mieszkańcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani na listę podstawową potencjalnych Grantobiorców, zostaną zapisani na listę rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji Grantobiorców z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

16. W przypadku zgonu mieszkańca, który zakwalifikował się na listę podstawą, który nastąpi do momentu wybudowania mikroinstalacji OZE, jego prawa i obowiązki przejmuje spadkobierca. Jeżeli natomiast takiej osoby/osób nie da się jednoznacznie określić na miejsce mieszkańca skierowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

# Rozdział 5.
Tryb aplikowania o granty

§ 13.1. Procedura składania wniosków o udzielenie Grantu zostanie przeprowadzona po podpisaniu przez Grantodawcę umowy o dofinansowanie Projektu grantowego z IOK.

§ 14.1. Procedura aplikowania o Granty składa się z poniższych etapów:

  - Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu grantu.

  - Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę – wysłanie/przekazanie min. 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców instalacji OZE (formularz zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu). Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie rynku poprzez wysłanie/przekazanie zapytania ofertowego w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań; pisemne oferty, sporządzone pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku).

  - Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym).

  - Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę.

  - Złożenie wniosku o udzielenie grantu do Grantodawcy (wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu). Do wniosku należy obligatoryjnie dołączyć trzy oferty wraz z zapytaniami ofertowymi a także umowę z wykonawcą. Dodatkowo, do wniosku o udzielenie grantu, każdy Grantobiorca powinien dołączyć:

a)	kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie (lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis), jaką otrzymał Grantobiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;

b)	formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis  (Dz.U. Nr. 53, poz. 311 z późn. zm.) lub oświadczenie o nieubieganiu się o pomoc de minimis w ramach projektu;

Uwaga: Jeżeli udzielenie grantu objęte będzie pomocą publiczną Grantobiorca powinien złożyć wniosek o udzielenie pomocy de minimis.Grantodawca dokonuje oceny przedłożonego wniosku o udzielenie grantu pod względem formalnym.

  - Grantobiorca realizuje Inwestycję.

  - Grantobiorca zgłasza gotowość zainstalowanej mikroinstalacji OZE do odbioru przez Inspektora nadzoru wskazanego przez Gminę Czechowice-Dziedzice.

  - Następuje odbiór mikroinstalacji OZE pod kątem jej prawidłowego montażu oraz spełniania parametrów minimum określonych w Regulaminie.

  - Grantobiorca po zakończonej inwestycji oraz dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy składa wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu.

  - Grantobiorca otrzymuje grant na rachunek bankowy wskazany w umowie o udzielenie grantu niezwłocznie po weryfikacji wniosku o płatność oraz w miarę dostępności środków przekazywanych w ramach umowy o dofinansowanie projektów grantowych zawartej pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a IOK.

# Rozdział 6.
Informacje o trybie wypłacania grantów, w tym zakres wymaganej dokumentacji od Grantobiorcy oraz jej weryfikacja

(z uwzględnieniem zapisów Rozdziału 7 niniejszego dokumentu)

§ 15.1. Po zrealizowaniu przez Grantobiorcę inwestycji, odbiorze Mikroinstalacji OZE ze strony Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz opłaceniu faktury wystawionej przez Wykonawcę Grantobiorca składa do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wniosek o płatność celem rozliczenia inwestycji oraz otrzymania grantu zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu.

2. Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu.

3. Rodzaj dokumentów, jakie Grantobiorca musi przedłożyć, celem rozliczenia umowy o powierzenie grantu:

  - Dowód księgowy – faktury/rachunki potwierdzające zakup/montaż fabrycznie nowych urządzeń składających się na kompletna mikroinstalację OZE

  - Dowód zapłaty dowodu księgowego (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy)

  - Kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Grantodawcę. Kosztorys nie jest wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego).

  - Protokół poświadczający odbiór robót/usług podpisany przez Grantobiorcę i instalatora z uprawnieniami do montażu wykonanej instalacji OZE oraz potwierdzający efekt ekologiczny.

  - Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami.

  - Zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji fotowoltaicznej.

  - Oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:

  - poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

  - braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków,

  - prawnej możliwości odzyskania podatku VAT,

  - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie w sprawie pomocy de minimis, w tym wysokości dotychczas udzielonej pomocy de minimis,

  - oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

  - oświadczenie Grantobiorcy o nie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania

  - oświadczenie dotyczące trwałości przedsięwzięcia.

3. Grantodawca przed przekazaniem środków do Grantobiorcy, zweryfikuje przedłożone przez Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia:

  - czy produkty, które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy a usługi i prace budowlane zrealizowane,

  - czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione,

  - czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i warunki wsparcia.

4. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji.

5. Grantodawca będzie przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu.

6. Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantu określonego w umowie o powierzenie grantu.

# Rozdział 7.
Sposób realizacji zamówień przy realizacji inwestycji

§ 16.1. Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

§ 17.1. Grantobiorca zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego planowanej do realizacji inwestycji do minimum 3 potencjalnych wykonawców, w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej.

2. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań; pisemne oferty, sporządzone pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku).

3. Wyboru najkorzystniejszej dokonuje Grantobiorca na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.

# Rozdział 8.
Informacje o wymogach w zakresie zabezpieczenia grantów

§ 18.1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy  o powierzenie grantu odbędzie się poprzez:

  - Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących zobowiązania do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu.

  - Wprowadzenie w umowie o powierzenie grantu zapisów dotyczących obowiązku poddania się monitoringowi i kontroli grantów wg zasad opisanych w rozdziale 10 Regulaminu.

  - Podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

# Rozdział 9.
Zasady dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu grantowego

§ 19.1. Zabezpieczenie grantów stanowić będą zapisy umowy o powierzenie grantu, dotyczące zobowiązania Grantobiorcy do zwrotu środków w przypadku niewywiązywania się z realizacji umowy.

2. Nie wywiązywanie się Grantobiorcy z realizacji umowy (a w szczególności wykorzystanie środków niezgodnie z celami projektu), stanowi podstawę do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy o powierzenie grantu.

3. W przypadku uznania za konieczny zwrot grantu lub jego części nastąpi na pisemne wezwanie Grantodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych na wskazany przez niego rachunek bankowy.

# Rozdział 10.
Zasady dotyczące monitorowania i kontroli grantów, w tym w okresie trwałości

§ 20.1. Grantodawca będzie prowadził monitoring i kontrolę powierzonych grantów.

2. W umowie o powierzeniu grantu znajdą się odpowiednie zapisy dotyczące poddania się przez Grantobiorcę czynnościom kontrolnym wykonywanym na potrzeby projektu przez Grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione.

3. Grantobiorcy umożliwiają pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana będzie inwestycja lub zgromadzona będzie dokumentacja dotycząca realizowanej inwestycji, związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu.

4. Wszyscy Grantobiorcy biorący udział w Projekcie będą podlegać kontroli w Projekcie.

5. Planowane są następujące metody monitorowania i kontroli realizacji projektu:

- kontakty z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon;

- minimum jedna bezpośrednia wizyta w miejscu montażu mikroinstalacji OZE przed złożeniem wniosku o płatność (odbiór mikroinstalacji OZE przez inspektora nadzoru). W przypadku bezpośrednich wizyt Grantobiorcy będą informowani telefoniczne lub poprzez e-mail przez Grantodawcę z wyprzedzeniem minimum 3 dni o terminie monitoringu bądź kontroli (w uzasadnionych okolicznościach termin ten przedłuży się). Kontrola odbędzie się nie później niż 30 dni od powzięcia informacji o wykonaniu inwestycji objętej grantem. Efektem wizyty będzie dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej. Kontrola ma polegać na sprawdzeniu czy zamontowane mikroinstalacje OZE spełniają wymogi określone w regulaminie.

- kontrola złożonych przez Grantobiorcę dokumentów dotyczących rozliczenia grantu w tym zweryfikowanie oryginałów co najmniej następujących dokumentów: faktura/rachunek, potwierdzenie zapłaty za fakturę/rachunek, protokół odbioru robót/dostaw/usług (oraz inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania lub jego części np. karta gwarancyjna, certyfikat, protokół złomowania/likwidacji). Kontrola ma polegać na sprawdzeniu prawidłowości realizacji inwestycji oraz prawidłowości przygotowania dokumentacji rozliczeniowej. Kontrola nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia wniosku o płatność przez Grantobiorcę.

- niezapowiedziane wizyty monitorujące, w przypadku domniemania wykorzystania grantu niezgodnie z przeznaczeniem,

- wizyty monitorujące innych Instytucji niż Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, takich jak IOK, czy inne podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE, na każdym etapie realizacji projektu (w tym trwałości projektu).

6. Z każdej wizyty monitorującej oraz innych czynności kontrolnych powstaną akta kontroli, na które składać się będą oryginały lub kopie dokumentów podlegających kontroli.

7. Z każdej kontroli zostanie opracowany w formie pisemnej dokument podsumowujący czynności kontrolne zawierający co najmniej: informację kiedy kontrola się odbyła, kto ją przeprowadziła i jaki był jej wynik.

8. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki określone w umowie o powierzenie grantu przechodzą na nowego właściciela, w tym również konieczność poddania się czynnościom kontrolnym i monitorującym.

§ 21.1. Grantodawca zobowiązuje się do osiągnięcia, w terminie wskazanym w umowie o powierzenie grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego.

2. Efektem ekologicznym będzie, w zależności od rodzaju mikroinstalacji OZE:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2/rok)

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

- Stopień redukcji PM10

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE

2. Grantodawca zobowiązany jest do pomiaru efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Projektu w zakresie jego mikroinstalacji OZE.

3. Każdy potencjalny Grantobiorca zostanie poinformowany przed podpisaniem umowy  powierzenie grantu jaki efekt ekologiczny musi osiągnąć na podstawie dokumentów zgłoszeniowych oraz weryfikacji technicznej, o których mowa we wcześniejszej części regulaminu.

4. Każdy rodzaj mikroinstalacji OZE będzie opomiarowany - wyposażony w liczniki energii cieplnej lub energii elektrycznej. W okresie trwałości Projektu Grantobiorca zobowiązuje się do podawania informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie Grantodawcy lub do umożliwienia przedstawicielowi Grantodawcy dostępu do mikroinstalacji OZE w celu sprawdzenia stanu licznika. Zastrzega się możliwość zdalnego odczytu licznika.

5. Utrudnienie odczytu liczników (np. poprzez wyłączenie Wi-Fi lub nie wpuszczenie upoważnionego pracownika) grozi karą pieniężną w wysokości 500 zł.

# Rozdział 11.
Warunki i tryb przyznania grantu jako pomocy publicznej

§ 22. 1. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z:

  - rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352/1 z 24.12.2013);

  - rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352/9 z 24.12.2013).

2. Warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest przedłożenie zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) oraz – w zależności od rodzaju pomocy de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca – informacji określonych w:

1)	rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) – w przypadku pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013, albo

2)	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810) – w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie udzielanej na podstawie rozporządzenia Komisji nr 1408/2013.

# Rozdział 12.
Przetwarzanie danych osobowych w projekcie

§ 23. 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO) oraz w celach określonych przepisami prawa wynikającymi z zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej  administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w szczególności w  celu realizacji projektu pn.: „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

2. Administratorem Danych Osobowych Grantobiorcy jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic – dane kontaktowe:

43-502 Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawła II 1, tel.: 32 214-71-10, fax: 32 214-71-52, e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl, strona internetowa: www.czechowice-dziedzice.pl oraz www.bip.czechowice-dziedzice.pl.

3. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach Grantobiorca może skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

pisemnie na adres siedziby Administratora,

telefonicznie: 32 214 71 53,

elektronicznie, pod adresem poczty elektronicznej: oid@um.czechowice-dziedzice.pl.

4. Dane osobowe Grantobiorcy będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zarchiwizowane zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

5. Dostęp do danych osobowych Grantobiorcy będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.

6. Osoba, której dane dotyczą (Grantobiorca), ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych, a ponadto, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Osoba, której dane dotyczą (Grantobiorca) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy a także jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Grantodawcy. W przypadku niepodania danych osobowych, niemożliwa jest realizacja celów, o których mowa w pkt. 1.

9. Grantodawca nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

# Rozdział 13.
Informacja i promocja

§ 24. 1.Grantodawca zobowiązuje się do informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020 oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, publikowanymi na stronie http://www.rpo.slaskie.pl.

# Rozdział 14.
Postanowienia końcowe

§ 25. 1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do niniejszego regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego.

# Rozdział 15.
Załączniki do regulaminu

§ 26. 1. Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki:

- Załącznik 1 - Harmonogram realizacji Projektu Grantowego

- Załącznik 2 – wzór Deklaracji udziału w Projekcie

- Załącznik 3 – wzór ankiety dotyczącej instalacji OZE

- Załącznik 4 – wzór oświadczenia o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej

- uchylony

- uchylony

- Załącznik 7 -  wzór wniosku o udzielenie Grantu

- Załącznik 8 – Wzór zapytania ofertowego kierowanego do potencjalnych wykonawców przez Grantobiorcę

- Załącznik 9 – wzór umowy o powierzenie grantu

- Załącznik 10 - wzór wniosku o płatność